- Zápis

Ze zasedání  zastupitelstva obce Zahořany konaného dne 22. května 2008 v 18.00 hod. v zasedací síni obecního úřadu v Zahořanech

- Program:  1.   Zahájení

- Volba pracovních komisí

- Kontrola plnění usnesení

- Zpráva o stavu prací na přípravě stavby vodovodu Zahořany,  Sedlice, Stanětice a kanalizace Sedlice, Stanětice, Bořice  a přípoj pro průmysl.  část Zahořan

- Odsouhlasení zadání akce rozšíření veřejného osvětlení 2008

- Projednání realizace některých stavebních úprav v letošním roce.

- Odsouhlasení dodatku smlouvy na zhotovení 4. změny Územního plánu

- Odsouhlasení neinvestičních nákladů pro žáky navštěvující školy v Domažlicích, Kolovči a Mrákově – viz. usnesení č. 187

- Schválení delegáta na valnou hromadu a.s. CHVaK Domažlice – pověřen starosta obce

- Projednání a odsouhlasení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 a schválení závěrečného účtu obce Zahořany za rok 2007

- Schválení závěrečného účtu svazku obcí Domažlicko za rok 2007

- Projednání a odsouhlasení žádosti centra rehabilitačních služeb domova pro seniory Domažlice – odsouhůasena částka Kč 3 000,-

- Projednání odprodeje obecních pozemků zveřejněných jako záměr obce – odsouhlasené prodeje viz. usnesení č. 184

- Projednání a odsouhlasení finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2008 – odsouhlaseno částka Kč 54 240,-

- Projednání a odsouhlasení dodatku č. 1/2008 ke smlouvě s EKO-SEPARem Nýřany na vyvážení zvonů s tříděným odpadem

- Projednání nabídky na podmínky nákupu nové střechy obecního stanu – odsouhlaseno v hodnotě Kč 80 000,-

- Projednání  nabídky na postupný odprodej  části distribuční sítě plynu – odročeno

- Projednání nabídky odkoupení nemovitosti (Stanětice) odročeno do provedení expertízy

- Projednání žádostí

- Diskuze

- Usnesení a závěr

1.) Starosta obce přivítal přítomné a zahájil schůzi zastupitelstva obce s konstatováním, že je přítomno celkem     ze 14 zvolených zastupitelů a tím je zasedání obecního zastupitelstva usnášení schopné. Dále seznámil zastupitele s programem, jehož pořad nechal odsouhlasit.

2.) Volba pracovních komisí:

a.) návrhová komise: Hoffmannová Hana, Ing.Bokr Milan

b.) ověřovatelé zápisu: Josef Odvody, Josef Fronk

3.) Kontrola plnění usnesení:

- žádost p. Františka Vrobla z Bořic byla předána SDH Bořice k vyjádření – zatím jsme neobdrželi jakékoliv stanovisko

- stočné pro místní pronajatou hospodu není stanoveno, je v souboru úhrad za celý objekt

kulturního domu a MŠ, jako vytápění, které je obsaženo v nájemném podílem otopné plochy

- projekt na víceúčelové hřiště v Hříchovicích s dodavatelem Funny sport předjednán s tím, že je požadováno nové zaměření a dále pak zhotovení cca 4 digitálních snímků současného stavu

4.) Stav prací na přípravě stavby vodovodu Zahořany, Sedlice, Stanětice a kanalizace Sedlice, Stanětice a Bořice a průmyslové části Zahořan, jak dříve uvedeno územní řízení nabylo platnosti dnem 15. února t.r. že se v současné době projednává poskytnutí nejvhodnějšího dotačního titulu – všechny dosavadní poskytují dotace do 50 % s ohledem na značný zájem.

Byly dohodnuty určité podmínky pro zajištění podzimního běhu výzev spočívající v následujících opatřeních: kromě schváleného územního řízení zajistit výběrem dodavatele projektu k realizaci (vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v hodnotě  cca 38 mil. Kč – dosahuje hodnota projektu k realizaci až 7 % hodnoty díla, tj. cca 2,6 mil. Kč, je nutno dodavatele vybrat výběrovým řízením, dále pak je nutno zajistit do té doby stavební povolení. Takto připravená stavba půjde k požadavku o dotaci. Nutno dodat, že hodnotu zhotovení projektu je nutno výběrem co nejvíce snížit, neboť tato není předmětem dotace.

Zastupitelstvu byl předložen návrh firmy AB Engineering Plzeň na provedení výběrového řízení k této stavbě

Dále zastupitelstvo projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Domažlice a obcí Zahořany nutné pro provedení přípojky kanalizace části Bořice do ČOV Domažlice v rámci prodloužení platnosti územního rozhodnutí

5.) Zastupitelstvo obce projednalo realizaci akce rozšíření veřejného osvětlení v Zahořanech a Staněticích na základě přidělené dotace ve výši Kč 120.000,- , kdy objem prací celkem dle dodaných projektů činí Kč 380.000,-. Zastupitelstvo obce rozhodlo přidělit realizaci této stavby firmě Brantl z Mrákova, se kterou bude sepsána smlouva o dílo na uvedenou částku.

Obec dále zajistí další práce na stavebních úpravách obecních zařízení v Sedlicích, kam dále navrhujeme umístit přidělené turistické odpočívadlo (nad Sedlice ke křížku)

Pí. Hoffmannová dokončuje zpracování podkladů pro kalendář 2009 (kde bude mít obec 6 stránek) včetně dalších fotografií s textem z okolí.

7.) Další uvažované stavební úpravy: oprava pilířů hřbitovní zdi, oprava mostku Hříchovice (za Basálem), vyčištění stoky na drážkách

Dne 23. 5. t.r. budou dovezeny objednané komponenty dětských hřišť pro Oprechtice a Stanětice, bude zabudováno vlastními pracovníky

8.) Byly projednány a odsouhlaseny návrhy neinvestičních nákladů škol pro rok 2008, které navštěvují naši žáci v Domažlicích – Kč 350.426 , Kolovči – Kč 26.635,- a Mrákově – Kč 5.298,-

9.) Starosta obce byl zastupitelstvem odsouhlasen jako delegát na valnou hromadu a.s. CHVaK Domažlice konanou dne 12. 6. 2008

10.) Byla projednána a odsouhlasena závěrečná zpráva krajského kontrolního orgánu o hospodaření obce v roce 2007 a byl schválen  závěrečný účet obce za rok 2007 – viz. usnesení č. 180

11.) Projednán a schválen závěrečný účet Svazku obcí Domažlicko za rok 2007

12). Projednána a odsouhlasena žádost Centra pro zdravotně postižené v Domažlicích o finanční příspěvek pro rok 2008 – odsouhlasen příspěvek ve výši Kč 3.000,-

13.) Byly projednány a schváleny k odprodeji následující pozemky, jejichž závěr odprodeje byl zveřejněn jako záměr obce: v KÚ Zahořany u Domažlic – parc. č. 59/2 – 413 m2, parc. č. 130/5 – 268 m2, v KÚ Sedlice u Domažlic – parc. č. 216/3 – 87 m2

14.) Ve smyslu přijatých pravidel KÚ PK pro určení výše ročního podílu na dopravní obslužnosti bylo zastupitelstvo seznámeno s povinným příspěvkem ve výši Kč 54.240,-

15.) Projednán a odsouhlasen dodatek č. 1/2008 s EKO-SEPARem Nýřany na převzetí a zpracování odpadů tříděných do plastových zvonů -  ceny navýšeny poprvé od uzavření smluvního vztahu vlivem růstu cen pohonných hmot a energií

16.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou koupě plachet stanu, který byl již 100 x postaven a je nutno provést výměnu střešních plachet – nabídky činí Kč 80.000,- za kompletní obnovu plachet -

17.) Starosta obce dále předložil obecnímu zastupitelstvu k odsouhlasení nabídku profinancování odprodeje distribuční soustavy zemního plynu I. část (Bořice, Sedlice a Zahořany) v souladu s termíny stanovenými SFŽP -

18.) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou p. Vyskota ze Stanětic, který nabízí k odprodeji bývalou prodejnu Jednoty v místě za Kč 240.000,-

19.) Odsouhlasena novela vyhlášky o oběhu účetních dokladů

20.) Projednání žádostí:

- zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prohlášením fy. AIR WEB o zařízení pro přenos dat instalovaném v Oprechticích – o jeho nezávadnosti na životní prostředí

- projednána a vzata na vědomí žádost pí. Jadlovské Na Koželužně 622, Kdyně o odprodej pozemků č. 912/13 a 912/14 v KÚ Zahořany u Domažlic – budou vyhlášeny jako obecní záměr k odprodeji

- projednána a odsouhlasena žádost p. Frühaufa na zhotovení garážového stání

- projednána a odsouhlasena žádost p. Václava Řeháka Bořice 30 na změnu účelu užívání kůlny na nářadí na opravářskou dílnu automobilů se zaměřením na opravy laků karoserií

- odsouhlasena žádost pí. Švajnerové Hany Bořice 7 o povolení přístavby RD

- odsouhlasena žádost o povolení zastřešit terasu manž. Jiřině a Josefu Krajícovi, Zahořany 111

Pro nejasnost okolností stran žádosti o koupi pozemku z důvodu špatných sousedských vztahů byla odložena tato žádost do prošetření

Projednána nabídka účasti v katalogu „Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku“

Projednána nabídka leteckých snímků jednotlivých částí (kupní hodnota 4.000,- první obraz a každý další 3.500,-)

21.) Odsouhlasen dodatek 4. změny Územního plánu v hodnotě Kč 50 000,-

22.) Odsouhlasena změna č. 1 rozpočtu obce

23.)  Různé – starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednáním mezi Městskou knihovnou, pí. Kunešovou, Ing. Semanem a starostou obce

- p Koutník znesl požadavek na částečné oplocení dětského hřiště pře KD aby bylo zamezeno běhat dětem na  silnici

- PhDr. Jenner požaduje osazení kontejneru na plasty do Oprechtic

- znesen požadavek na osazení kontejneru na papír do Zahořan

- stávající čekárnu u rybníka nutno příslušně označit

- v Oprechticích nutno zabezpečit 3 ks kanalizační vpustě

- nutno zabezpečit a projednat oddělené stočné pro hospodu v Zahořanech

24.) Usnesení a závěr

Další zasedání OZ bude svolána nejpozději v srpnu 2008

Josef  Kupilík                                                            Václav  Řehák

Místostarosta                                                              starosta obce

Josef Odvody                                                               Josef  Fronk

ověřovatel zápisu                                                        ověřovatel zápisu